[image: image1.png]


           

“NOTIFICAÇÃO Nº 01 PARA CUMPRIMENTO DO CONTRATO ”
À  CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA-EPP.

CNPJ: 12.726.581/0001-22.

Estrada da Água Branca, nº 2006 – sala 301 – Realengo – Rio de Janeiro/RJ.

Prezado Senhor,
                      
Fica esta Empresa advertida a empresa CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA-EPP, contratada para a execução dos serviços referentes ao contrato nº 090/2019 – para Reforma e Ampliação da Praça Escola Comandante Sergio Ribeiro Vasconcelos  -  Bairro Praia Seca  – Araruama – RJ, a cumprir o cronograma físico financeiro conforme o contrato, observando a  cláusula décima, parágrafo 1 e Cláusula décima sétima parágrafo A e B, em que foi constatado o atraso na execução.


A não observância e cumprimento do prazo estipulado no contrato podem acarretar em sanções administrativas ora estipuladas.



Sem mais para o momento, colocamo-nos à disposição para eventuais esclarecimentos.

Araruama/RJ, 21 de novembro de 2019.
                    ______________________________________________________________________________
                   Secretaria Municipal de Obras, Urbanismo  e

                    Serviços Públicos

                    ____________________________________________
                                                                                                                                       Fiscal de Obras
   Ciente: ______/______/_________

 ______________________________________________________
CONSTRUBEM EMPREITEIRA LTDA-EPP
______________________________________________________________________________

Rua Professor Baster Pillar, nº 151, Parque Hotel - Araruama-RJ. Cep.: 28.970-000
E-mail:sousp@araruama.rj.gov.br

